Подаване на заявка за междинно/ окончателно плащане

# След приключване на одобрените дейности по договора за отпускане на финансова помощ с ДФЗ, бенефициентът следва да попълни и подаде заявка за междинно/окончателно плащане по образец, окомплектована с всички изискуеми общи и специфични документи за съответната мярка и вид инвестиция. Заявката се подава в съответната Областна дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" (ОДФ - РРА - РА) по място на извършване на инвестицията.

- Задължително е изпълнението на дейностите/инвестициите да отговаря на одобрените позиции и количества със съответния изпълнител/доставчик, съгласно договора с ДФ „Земеделие”. Всички позиции и количества по приемо – предавателни протоколи и актове, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е необходимо да са съпоставими с одобрените позиции и количества от ДФЗ. Информацията от отделните актове съставени по време на строителството (напр. Акт 12 и Акт 19), задължително трябва да бъде идентична. При наличието на различна информация в отделните актове, при оторизиране на проекта задължително се вземат най-ниските стойности.

Пример: В Акт 19 е записано, че са положени тръби с обща дължина 100 метра. Представени са 4 броя Акт 12 за положени тръби със съответни количества: 20 метра + 20 метра +40 метра + 15 метра = 95 метра. При извършване на оторизация по проекта ще бъде прието за допустимо по-малкото от двете посочени количества в Акт 12 и Акт 19, тоест 95 метра тръби, като разходите за 5 метра тръби ще бъдат определени за недопустими за финансиране.

- За всяка промяна в обстоятелствата, която е от значение за изпълнението на договора с ДФ „Земеделие” и реалното изпълнение на инвестицията, преди да бъде подадена заявка за междинно/окончателно плащане, бенефициентът следва да уведоми Фонда, като подаде мотивирано искане за промяна на договора. Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на договора. Важно е да се отбележи, че тази процедура се прилага задължително и за чисто формални изменения, като промяна на банковата сметка на бенефициента и др. За целта, ползвателят на финансовата помощ подава мотивирано искане/молба за промяна на договора, в което ясно се описва исканата промяна и се обосновава необходимостта от нея. ДФ „Земеделие” - РА разглежда искането и в случай, че същото не влияе на дефинираните в приложимата нормативна уредба елементи, одобрява промяната и сключва анекс към договора с ползвателя на финансовата помощ. ДФ „Земеделие” – РА може да прецени, че исканата промяна не е от значение за изпълнението на договора за отпускане на финансова помощ, сключен между даден бенефициент и ДФ „Земеделие” и писмено да уведоми за това обстоятелство бенефициента.

Пример: В хода на реализиране на проекта си, бенефициентът установява, че ако закупи различен модел земеделска техника от вече одобрената и фигурираща в таблицата за одобрени инвестиционни разходи такава, ще постигне по – голяма ефективност и ще оптимизира дейностите в стопанството си. За целта е нужно бенефициента да уведоми ДФ „Земеделие” и да подаде искане за анекс, като се обоснове и приложи съответните подкрепящи искането му документи. При подаване на заявка за междинно/ окончателно плащане, изпълнението на инвестицията отговаря на одобрената позиция, съгласно Анекс към договор с ДФ „Земеделие” и е допустима за финансиране.

- В случай, че изпълнението на дейностите/инвестициите не отговаря на одобрените позиции и количества със съответния изпълнител/доставчик, съгласно договора с ДФ „Земеделие” и бенефициентът своевременно не е уведомил Фонда и няма сключен анекс преди подаване на заявка за междинно/ окончателно плащане, финансирането на съответните дейности/ инвестиции ще бъде отказано.

Пример: В хода на реализиране на проекта си бенефициентът установява, че одобрената и фигурираща в таблицата за одобрени инвестиционни разходи земеделска техника не може да бъде доставена в рамките на срока за изпълнение на проекта и купува аналогична на нея. Бенефициентът не уведомява ДФ „Земеделие” за промяната и не подава молба за анекс. При подаване на заявка за междинно/ окончателно плащане, изпълнението на инвестицията не отговаря на одобрената позиция, съгласно договор с ДФ „Земеделие” и не е допустима за финансиране.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ:

- Промяна на първоначално одобрените параметри за реализиране на инвестицията, без да е извършено съгласуване с ДФ”Земеделие” – РА, чрез анекс към договора за подпомагане.

- Не спазване на фиксираните начални и крайни срокове за реализиране на инвестицията.

- Наличие на противоречива информация в отделните документи, представяни към заявката за плащане, най-често между отделните строителни книжа.